**基建处**

**2023年目标责任制考核工作目标与任务自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **职责或项目** | **具体目标、任务及措施** | **分值** | **完成**  **情况** | **自评**  **得分** |
| 中央专项债项目 | 1 | 双高校建设提升工程（农林生态综合实训基地及体育设施提升项目）（续建） | 1. 完成温室大棚施工（5分） 2. 完成室内运动中心施工（8） 3. 完成农林生态综合基地施工（7分） 4. 完成体育设施（篮球场、网球场）提升项目改造（5分） | 25 | 基本完成 | 23 |
| 2 | 双高校建设提升工程（28号学生公寓楼及校园高压供配电改造提升项目）（续建） | 1.完成28#学生公寓楼安装工程（3分）  2.完成28#学生公寓楼装饰装修工程（3分）  3.完成28#学生公寓楼室外附属工程（3分）  4.完成28#学生公寓楼竣工验收（3分）  5.完成校园高压供配电改造提升项目前期（4分）  6.完成校园高压供配电电缆管网改造施工（4分） | 20 | 完成 | 20 |
| 3 | 双高校建设提升工程（体艺教学楼项目）（新建） | 1. 完成施工招标，并开工建设（5分） 2. 完成主体结构工程（5分） | 10 | 完成 | 10 |
| 4 | 新时代创新“X”综合空间工程（续建） | 1.完成室外附属工程施工（10分）  2.完成项目竣工验收（10分） | 20 | 完成 | 20 |
| 规划 | 5 | 校园总体规划 | 完成校园总体规划编制及审批（10分） | 10 | 完成 | 10 |
| 小额项目 | 6 | 学校自有资金建设小额项目 | 1.完成电子信息工程学院建设项目（5分）  2.完成图书馆一楼西侧阅览室建设项目（5分） | 10 | 完成 | 10 |
| 其他  工作 | 7 | 完成其他工作 | 积极认真完成学院领导交办的其他工作（5分） | 5 | 完成 | 5 |
| **合 计** | | | | 100 |  | 98 |